BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (Lần 1)

- Tiến độ hiện tại

- Hoàn thành phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống tổng thể.

- Đã xác định stack công nghệ: ReactJS, Node.js/Express, Supabase (PostgreSQL/Auth/Storage), OpenAI, ZaloPay, Jitsi Meet.

- Đã hoàn thành thiết kế giao diện (UI/UX) phía client.

- Đang hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu (khoảng 12 bảng) và sử dụng PostgreSQL trên Supabase

2. Giao diện hệ thống


	UI mang tính chất tham khảo Layout, trong quá trình hoàn thiện có thể sẽ khác chút so với bảng thiết kế này

3. Mục tiêu tiếp theo (Lần 2)

Hoàn thiện mô hình cơ sở dữ liệu và các quan hệ giữa các bảng.

Học và làm chủ Supabase: Authentication, Database, Storage, Row Level Security (RLS).

Xây dựng Backend bằng Node.js/Express, kết nối Supabase thông qua Service Role Key.

Xây dựng cấu trúc RESTful API và chuẩn hóa response.

Triển khai các API cơ bản: Đăng ký/Đăng nhập, lấy thông tin người dùng, phân quyền.

Triển khai API Gia sư: tạo mới khóa học, cập nhật, xóa, quản lý lịch dạy.

Triển khai API Học sinh: tìm kiếm và lọc gia sư/khóa học theo môn học, học phí, đánh giá và các tiêu chí khác.

Kiểm thử API bằng Postman và kết nối Frontend.

Hoàn thiện kiến trúc Frontend → Backend → Supabase để tách biệt nghiệp vụ và tăng tính bảo mật.

4. Kết quả mong đợi sau giai đoạn tiếp theo (Lần 3)

• Hoàn chỉnh backend nền tảng.
• Frontend kết nối thành công với API.
• Hoàn thành các chức năng MVP đầu tiên gồm xác thực, quản lý khóa học và tìm kiếm/lọc dữ liệu.
• Tiếp cận, học hỏi và tích hợp các module thanh toán, AI và học trực tuyến.